# Architecture and Implementation

# TS-Com Project Documentation Suite

Edge Computing Network

Course CP352005 Networks - 4-Week Sprint with 5-Member Role-Assigned Team

Member: ปิยชญานินท์ โทนะพันธ์ 673380049-4

วิภู หากันได้ 673380291-7

ฐิติศักดิ์ ภูขยัน 673380035-5

ศุภเชฎฐ์ วอหล้า 673380063-0

ชาคริต ภักมี 673380265-8

# File 1: architecture_spec.md

# File 1: architecture_spec.md

# Architecture Specification: Decentralized, Edge-First Network v1.0

**Architectural Review Document - CP352005 Networks (4-Week Sprint Project)**

## Document Control

| Version | Date | Author | Role | Changes |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| v1.0 | 28/02/2026 | [ชื่อ Architect] | Architect | Initial architectural review |

## Team Roles

| Role Name | Assigned To | Responsibilities |

| :--- | :--- | :--- |

| **Architect** | [ชื่อ] | ออกแบบระบบภาพรวม, กำหนดโปรโตคอล, ร่างสัญญาการเชื่อมต่อ (Interface contracts) |

| **Engineer** | [ชื่อ] | เขียนโค้ดโปรโตคอลหลัก, พัฒนาอัลกอริทึม P2P และ CRDTs, สร้างระบบจำลอง |

| **Specialist** | [ชื่อ] | วิจัยและออกแบบ Zero-Trust Security, กำหนดลอจิกของ Eventual Consistency |

| **DevOps** | [ชื่อ] | จัดเตรียมสภาพแวดล้อม (Mininet/Docker), จัดการ CI/CD, ควบคุมเวอร์ชัน |

| **Tester/QA** | [ชื่อ] | วางแผนการทดสอบ, สร้าง Test cases สำหรับสถานการณ์ Network Partition |

---

## Part 1: Executive Summary

### 1.1 Project Vision

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจำลองและพิสูจน์แนวคิดกระบวนทัศน์ใหม่ของเครือข่ายที่เรียกว่า **Decentralized, Edge-First Network** ซึ่งออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของระบบคลาวด์แบบรวมศูนย์ (Cloud-centric) ในด้านความหน่วงและการขยายขนาด ระบบอาศัยการประสานงานแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ระหว่างโหนดขอบข่ายที่เป็นอิสระ (Autonomous Edge Nodes) เพื่อให้ระบบสามารถอยู่รอดได้แม้ถูกตัดขาดจากอินเทอร์เน็ตหลัก

### 1.2 Educational Objectives

* ประยุกต์ใช้แนวคิดระบบกระจายศูนย์ (Distributed Systems) ในสถานการณ์เครือข่ายจำลอง

* ออกแบบและทดสอบการรักษาสถานะข้อมูลแบบ Eventual Consistency โดยใช้โครงสร้างข้อมูล CRDTs

* จำลองสถาปัตยกรรมความปลอดภัยแบบ Zero-Trust (P2P mTLS)

* ฝึกฝนการทำงานแบบ Agile/Sprint และการจัดทำเอกสารทางสถาปัตยกรรมระบบ

### 1.3 Scope and Constraints

| Aspect | In Scope | Out of Scope |

| :--- | :--- | :--- |

| **Architecture** | Tiered Edge Network (Sensor -> Edge Node -> Cloud) | Physical hardware deployment |

| **Simulation** | การจำลองด้วย Python / Mininet / Docker | การนำไปใช้ใน Production จริง |

| **Consistency** | Eventual Consistency (CRDTs) | Strict Consistency (เช่น Paxos) |

| **Security** | P2P Identity (SPIFFE/mTLS) | ระบบป้องกัน DDoS เต็มรูปแบบ |

---

## Part 2: Architectural Review

### 2.1 Architecture Overview

| เลเยอร์ (Layer) | เทคโนโลยี / อัลกอริทึม | หน้าที่หลัก |

| :--- | :--- | :--- |

| **Application Layer** | Edge Analytics / Real-time Telemetry | ประมวลผลและตัดสินใจทันทีที่ขอบเครือข่าย |

| **Data Layer** | CRDTs (Conflict-free Replicated Data Types) | รักษาสถานะข้อมูลให้ตรงกันโดยไม่เกิดข้อขัดแย้ง |

| **Coordination Layer** | P2P Gossip Protocol | กระจายข้อมูลสถานะระหว่างโหนดเพื่อนบ้าน |

| **Security Layer** | Zero-Trust / SPIFFE | ยืนยันตัวตนแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Identity) |

| **Network Layer** | IPv6 / Mesh Routing | กำหนดเส้นทางแบบเพียร์ทูเพียร์ |

### 2.2 Core Component Review

#### 2.2.1 Data Consistency (CRDTs)

* **สถานะการออกแบบ:** **อนุมัติ (Approved)**

* **รายละเอียด:** ใช้ State-based CRDTs เพื่อจัดการข้อมูลสถานะ (เช่น พิกัด, เซนเซอร์) ช่วยให้โหนดสามารถอัปเดตข้อมูลได้เองเมื่อเกิด Network Partition และสามารถรวมข้อมูล (Merge) ได้อัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่อกลับมา

* **ความเสี่ยง:** ขนาดของ Payload อาจใหญ่ขึ้นตามระยะเวลาที่ขาดการเชื่อมต่อ (จำเป็นต้องมีกลไก Garbage Collection)

#### 2.2.2 Peer-to-Peer Coordination (Gossip Protocol)

* **สถานะการออกแบบ:** **อนุมัติแบบมีเงื่อนไข (Conditional Approval)**

* **รายละเอียด:** โหนดจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนบ้านแบบสุ่มเพื่อแพร่กระจายสถานะของเครือข่าย (Epidemic routing)

* **เงื่อนไข:** Engineer ต้องกำหนดพารามิเตอร์ของ `Gossip Interval` (เช่น ทุกๆ 50ms) และ `Fanout size` เพื่อป้องกันพายุข้อมูล (Broadcast storm) ภายใน Sprint แรก

#### 2.2.3 Zero-Trust Security (Decentralized Identity)

* **สถานะการออกแบบ:** **อนุมัติ (Approved)**

* **รายละเอียด:** โหนดทุกตัวต้องยืนยันตัวตนก่อนพูดคุยกันผ่าน mTLS (Mutual TLS) โดยใช้ใบรับรองอายุสั้น (Short-lived certificates) จากระบบที่จำลองแนวคิดของ SPIRE

### 2.3 Interface Contracts

ตัวอย่างการสื่อสารระหว่างโหนด (Edge-to-Edge):

```python

# Node A sends a gossip state update to Node B

edge_node_b.receive_gossip({

"node_id": "edge-001",

"timestamp": 1678886400,

"crdt_payload": {"sensor_x": 45.2, "vector_clock": [2, 0, 1]},

"signature": "hash_xyz..."

})



2.4 Non-Functional Requirements

| Requirement | Target | Validation Method |
| --- | --- | --- |
| Latency | < 10ms ระหว่าง Edge Nodes | Simulation metrics (Ping/Processing time) |
| Survivability | ทำงานได้ 100% เมื่อตัด Uplink | Network Partition Test Scenario |
| Consistency | Converge ภายใน 5 วินาทีหลังเน็ตกลับมา | CRDT Merge Logging |

## Part 3: Architecture Decisions Log

- Decision 1: เลือกใช้ CRDTs แทน Consensus (Raft)

  - วันที่: 28/02/2026

  - เหตุผล: Raft กินทรัพยากรสูงและต้องการการเชื่อมต่อที่เสถียรเพื่อเลือกผู้นำ (Leader Election) CRDTs ตอบโจทย์การทำงานแบบ Ad-hoc และ Eventual Consistency ได้ดีกว่าสำหรับ Edge

  - สถานะ: อนุมัติ

- Decision 2: การจำลองด้วย Mininet-WiFi / Docker

  - วันที่: 28/02/2026

  - เหตุผล: จำลอง Topology แบบ Mesh และการขาดหายของสัญญาณ (Partition) ได้สมจริง

  - สถานะ: อนุมัติ

| Role | Name | Signature | Date | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architect | [ชื่อ] |  |  | อนุมัติให้เริ่มดำเนินการ |
| Engineer | [ชื่อ] |  |  | รับทราบข้อกำหนด |
| Specialist | [ชื่อ] |  |  |  |
| DevOps | [ชื่อ] |  |  |  |
| Tester/QA | [ชื่อ] |  |  |  |



# Implementation and Sprint Plan v1.0

**Project: Decentralized, Edge-First Network - CP352005 Networks**

## Document Control

| Version | Date | Author | Role |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| v1.0 | 28/02/2026 | [ชื่อ] | [Role] |

## Part 1: Sprint Overview

ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด 4 สัปดาห์ (4-Week Sprint) ภายใต้กระบวนการ Agile โดยมีการติดตามความคืบหน้า (Standups) และแก้ไขปัญหาที่บล็อกการทำงาน (Blockers) อย่างสม่ำเสมอ

---

## Part 2: Weekly Execution Plan

### Week 1: Foundation & Architecture Setup

*เป้าหมาย: อนุมัติสถาปัตยกรรมระบบและเตรียมสภาพแวดล้อมการพัฒนาให้พร้อม*

* **Architect:** จัดทำและแก้ไข `architecture_spec.md` ให้เสร็จสมบูรณ์, อนุมัติ Interface contracts

* **DevOps:** จัดเตรียม Repository (GitHub/GitLab), สร้าง Dockerfile เบื้องต้นสำหรับ Edge Node และตั้งค่า Mininet

* **Engineer:** วางโครงสร้างโค้ด (Skeleton code) ด้วย Python สำหรับ P2P Node

* **Specialist:** ศึกษางานวิจัยและร่างกระบวนการทำงานของ CRDTs สำหรับ Python

* **Tester/QA:** ร่างกลยุทธ์การทดสอบ (Test Strategy) สำหรับ P2P Network

### Week 2: Core Component Implementation

*เป้าหมาย: พัฒนาฟีเจอร์หลัก (P2P, CRDTs, Zero-Trust) ให้ใช้งานได้เบื้องต้น*

* **Engineer:** เขียนโค้ดระบบ Gossip Protocol สำหรับกระจายข้อมูล และนำ CRDTs ไปใช้กับชุดข้อมูล

* **Specialist:** เขียนลอจิกจำลองกลไกการออก Certificate ระยะสั้น (SPIRE mock)

* **Architect:** คอยให้คำแนะนำด้าน Design Pattern และติดตาม Technical Debt

* **DevOps:** นำโค้ดเข้าสู่ CI/CD Pipeline (Build automation)

* **Tester/QA:** เขียน Unit Tests ให้กับส่วนลอจิกของ CRDTs (ตรวจสอบการ Merge ว่าไม่พัง)

### Week 3: Integration & Network Simulation

*เป้าหมาย: รวมโค้ดเข้าด้วยกันและรันบนระบบจำลองเครือข่าย*

* **DevOps:** ประสานงานการนำ Node เข้าไปรันใน Mininet / Docker network พร้อมกำหนดค่า Topology

* **Engineer & Specialist:** ทดสอบการส่งข้อมูลข้าม Node จริงๆ ภายใน Network เสมือน และแก้ไขบั๊ก (Integration fixing)

* **Architect:** ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ (Performance) ว่า Latency เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

* **Tester/QA:** พัฒนาสคริปต์สำหรับจำลองสถานการณ์ Network Partition (ตัดการเชื่อมต่อระหว่าง Node บางตัว)

### Week 4: Testing, Validation & Demo Preparation

*เป้าหมาย: ตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย, เตรียม Mockup และเอกสารนำเสนอ*

* **Tester/QA:** รัน Test case ทั้งหมด (เป้าหมาย Test coverage > 80%), ตรวจสอบและรายงานผล Quality metrics

* **Engineer & DevOps:** แก้ไขบั๊กสุดท้าย (Bug fixes) และเตรียม Deployment scripts สำหรับวันพรีเซนต์

* **Architect & Specialist:** รวบรวมข้อมูล, สรุปผลการทดลอง, และจัดเตรียม Project Pitch & Presentation (เวลา 14.5 นาทีตามโจทย์)

* **All Team:** ซ้อมนำเสนอ และเตรียมตัวสำหรับ Group/Teacher Feedback

---

## Part 3: Issue Escalation Process (Technical Block)

หากพบปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้งานไม่คืบหน้า ให้ดำเนินการดังนี้:

1.  พยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ไม่เกิน 2 ชั่วโมง (2-hour investigation limit)

2.  แจ้งและขอความช่วยเหลือจากทีมในกลุ่ม

3.  ค้นหา Workaround (วิธีเลี่ยงปัญหา) เพื่อให้งานส่วนอื่นเดินหน้าต่อได้

4.  ปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน (Instructor)

---

## Part 4: Success Criteria Sign-off

| Criteria | Target | Current | Owner | Status |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| Architecture approved | Week 1 | | Architect | ⬜ Pending |

| All components implemented | Week 2 | | Engineer | ⬜ Pending |

| Integration complete | Week 3 | | DevOps | ⬜ Pending |

| Tests passing (>80% coverage)| Week 4 | | Tester | ⬜ Pending |

| Demo & Mockup ready | Week 4 | | All | ⬜ Pending |

| Documentation complete | Week 4 | | All | ⬜ Pending |

| Presentation prepared | Week 4 | | All | ⬜ Pending |

---

## Part 5: Implementation Plan Approval

ทีมงานทุกคนรับทราบและเห็นชอบกับแผนการดำเนินงานสำหรับโครงงานวิชา CP352005 Networks ฉบับนี้

| Role | Name | Signature | Date |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **Architect** | [Name] | | |

| **Engineer** | [Name] | | |

| **Specialist** | [Name] | | |

| **DevOps** | [Name] | | |

| **Tester/QA** | [Name] | | |



Week 1          Week 2          Week 3          Week 4 ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ Architecture│→│ Protocols   │→│ Integration │→│ Final Demo  │ │ Design      │ │ Implementation│ │ & Testing   │ │ & Delivery  │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ ↓               ↓               ↓               ↓ CAAP Spec → CAAP Code → CAAP Test → CAAP Integrated TRP Spec  → TRP Code  → TRP Test  → TRP Integrated PPP Spec  → PPP Code  → PPP Test  → PPP Integrated Sim Setup → Sim Dev   → Sim Test  → Sim Final



# Sprint Plan: Decentralized, Edge-First Network

**Project: CP352005 Networks - 4-Week Sprint**

## 1. Sprint Overview

* **Sprint Name:** Edge-First Network Simulation (v1.0)

* **Duration:** 4 Weeks (4 Sprints)

* **Sprint Goal:** จำลองและพิสูจน์แนวคิดการทำงานของโหนดขอบข่ายแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Edge Nodes) ที่สามารถสื่อสารกันแบบ P2P รักษาความสอดคล้องของข้อมูลด้วย CRDTs และอยู่รอดได้แม้เครือข่ายหลักล่ม (Network Partition)

## 2. Sprint Ceremonies (พิธีกรรมประจำสปริ้นท์)

* **Sprint Planning (วางแผน):** ทุกวันจันทร์ (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เพื่อดึงงานจาก Backlog มากำหนดเป้าหมายรายสัปดาห์

* **Daily Standup (อัปเดตงานรายวัน):** ทุกวัน (15 นาที) แต่ละคนตอบคำถาม 3 ข้อ:

1. เมื่อวานทำอะไร?

2. วันนี้จะทำอะไร?

3. มีปัญหา/บล็อกเกอร์ (Blocker) อะไรไหม?

* **Sprint Review (ตรวจรับงาน):** ทุกวันศุกร์ (30 นาที) เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของโค้ด/เอกสาร ให้กับทีมและเตรียมรวมโค้ด

* **Sprint Retrospective (ประเมินผล):** ทุกวันศุกร์หลัง Review (15 นาที) เพื่อคุยว่าสิ่งใดทำได้ดี สิ่งใดต้องปรับปรุงในสัปดาห์ถัดไป

---

## 3. Sprint Backlog & Timeline (แผนงานรายสัปดาห์)

### Sprint 1: Architecture & Foundation (สัปดาห์ที่ 1)

**Sprint Goal:** กำหนดสถาปัตยกรรมให้ชัดเจนและเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมเริ่มเขียนโค้ด

* **[Task 1]** (Architect) ร่างและอนุมัติ `architecture_spec.md` และกำหนด Data Payload format

* **[Task 2]** (DevOps) ตั้งค่า Git Repository, สร้าง Dockerfile และโครงสร้าง Mininet เสมือน

* **[Task 3]** (Engineer) สร้าง Skeleton Code ภาษา Python สำหรับ Edge Node เบื้องต้น

* **[Task 4]** (Specialist) สรุปขั้นตอนการทำ Eventual Consistency ด้วย CRDTs เป็น Flowchart

* **[Task 5]** (Tester/QA) ร่าง `test_plan.md` สำหรับการทดสอบ P2P และ Network Partition

### Sprint 2: Core Components Development (สัปดาห์ที่ 2)

**Sprint Goal:** พัฒนาฟีเจอร์หลักให้โหนดสามารถพูดคุยกันและอัปเดตสถานะได้

* **[Task 1]** (Engineer) เขียนลอจิก P2P Gossip Protocol ให้โหนดส่งข้อมูลหากันได้

* **[Task 2]** (Engineer) เขียนระบบ CRDTs State Merge ลงในโหนด

* **[Task 3]** (Specialist) พัฒนาโมดูล Zero-Trust (mTLS/SPIFFE Mockup) สำหรับยืนยันตัวตนโหนด

* **[Task 4]** (DevOps) นำโค้ดเข้าสู่ระบบ CI/CD เพื่อให้รัน Build อัตโนมัติ

* **[Task 5]** (Architect) ตรวจสอบ Code Quality และให้คำแนะนำเรื่อง Design Pattern กับทีม

* **[Task 6]** (Tester/QA) สร้าง Unit Test สำหรับทดสอบการ Merge ข้อมูลของ CRDTs

### Sprint 3: Integration & Network Partitioning (สัปดาห์ที่ 3)

**Sprint Goal:** รวมระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน และทดสอบในสภาวะที่เครือข่ายล่ม

* **[Task 1]** (DevOps) นำโหนดทั้งหมดไปรันบน Mininet พร้อมกำหนด Topology แบบ Mesh

* **[Task 2]** (Engineer & Specialist) ทดสอบส่งข้อมูลจริงบน Mininet และแก้บั๊กการเชื่อมต่อ (Integration Fixes)

* **[Task 3]** (Tester/QA) รันสคริปต์ตัดการเชื่อมต่อ (Network Partition Simulation) และบันทึกผล

* **[Task 4]** (Architect) เก็บ Log ประสิทธิภาพการทำงาน (Latency) และตรวจดูว่าต่ำกว่า 10ms หรือไม่

### Sprint 4: Polish, QA & Pitch Preparation (สัปดาห์ที่ 4)

**Sprint Goal:** ตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายและเตรียมพรีเซนต์

* **[Task 1]** (Tester/QA) รัน End-to-End Test (เป้าหมาย Pass > 80%) และออกรายงาน QA

* **[Task 2]** (Engineer & DevOps) ปรับจูนประสิทธิภาพสุดท้าย (Performance Optimization) และ Freeze Code

* **[Task 3]** (Architect, Specialist) จัดทำเอกสาร Project Pitch (ปัญหา, วิธีแก้, ผลลัพธ์)

* **[Task 4]** (All) ซ้อมนำเสนอ 14.5 นาที แบ่งตามบทบาท (Architect/Engineer/Specialist ช่วงแรก -> DevOps ช่วงสอง -> Tester/QA ช่วงท้าย)

* **[Task 5]** (All) เตรียมระบบ Mockup ให้อยู่ในสถานะพร้อม Demo ต่อหน้าอาจารย์

---

## 4. Definition of Done (DoD)

งานในแต่ละ Task จะถือว่า **"เสร็จสมบูรณ์"** ก็ต่อเมื่อ:

1. โค้ดถูกเขียนและคอมมิต (Commit) ลงใน Branch ที่ถูกต้อง

2. โค้ดผ่านการทดสอบ Unit Test เบื้องต้น (ไม่พังเมื่อรัน)

3. มีการเขียนคอมเมนต์อธิบายโค้ด (Documentation)

4. ได้รับการอนุมัติ (Code Review) จากทีมอย่างน้อย 1 คน (มักจะเป็น Architect หรือ DevOps)

5. หากเป็นงานเอกสาร ต้องได้รับการลงนามเห็นชอบจากทีมครบถ้วน

---

## 5. Team Sign-off

เราขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตาม Sprint Plan นี้เพื่อส่งมอบงานให้ทันกำหนด:

* **Architect:** _____________________

* **Engineer:** _____________________

* **Specialist:** _____________________

* **DevOps:** _____________________

* **Tester/QA:** _____________________



# Roles and Responsibility

# TS-Com Project: Roles, Responsibilities & Boundaries Matrix

## Team Role Assignment Table

| Role | Assigned To | Primary Responsibilities | Secondary Responsibilities | Decision Authority | Reporting To |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architect | [Name] | • System-wide design decisions • Layer interface definitions • Protocol specifications • Architecture documentation | • Code review approval • Technical debt tracking • Design pattern guidance | • Final say on architecture • Interface changes • Technology stack selection | Instructor |
| Engineer | [Name] | • Core protocol implementation • Algorithm development • Simulation coding • Performance optimization | • Bug fixes • Code documentation • Technical prototyping | • Implementation approach • Code structure • Tool/library selection | Architect |
| Specialist | [Name] | • Paradox rule definitions • Temporal physics research • Domain expertise • Edge case identification | • Technical documentation • Validation scenarios • Specialist testing | • Paradox rule logic • Domain-specific decisions • Research direction | Architect |
| DevOps | [Name] | • Environment setup • CI/CD pipeline • Version control management • Integration coordination | • Documentation hosting • Build automation • Deployment scripts | • Tooling choices • Branch strategy • Integration schedule | Engineer |
| Tester/QA | [Name] | • Test strategy development • Test case creation • Bug tracking • Quality metrics | • User acceptance testing • Performance testing • Documentation review | • Test coverage requirements • Quality gates • Release readiness | All |

## Detailed Responsibility Matrix

### By Project Phase

| Phase | Architect | Engineer | Specialist | DevOps | Tester/QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Week 1: Foundation | Design layer interfaces Create architecture diagrams Define protocol specs | Research Python/NetworkX Setup development environment Create proof-of-concept | Research paradox rules Document 5 core rules Define temporal concepts | Create GitHub repo Setup CI pipeline Create project board | Create test plan template Define test categories Setup bug tracker |
| Week 2: Implementation | Review code against spec Resolve design issues Update architecture docs | Implement CAAP addressing Code TRP routing Develop PPP rules engine | Validate paradox rules Create test scenarios Document edge cases | Manage branches Coordinate integration Build automation | Write unit tests Create test data Run daily tests |
| Week 3: Integration | Verify interface compliance Sign off on integration Architecture validation | Integrate components Fix integration bugs Optimize performance | Test paradox scenarios Validate temporal logic Review edge cases | Lead integration sessions Maintain build stability Document deployment | Run integration tests Track regression bugs Generate test reports |
| Week 4: Delivery | Final architecture review Sign off deliverables Present architecture | Final code cleanup Create demo video Optimize final build | Validate all scenarios Final domain review Contribute to presentation | Package deliverables Freeze repository Create submission ZIP | Final test execution Generate coverage report Verify all requirements |

## Responsibility Area Matrix

### By Component

| Component | Design Owner | Implementation Owner | Testing Owner | Documentation Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAAP (Addressing) | Architect | Engineer | Tester/QA | Architect |
| TRP (Routing) | Architect + Specialist | Engineer | Tester/QA | Engineer |
| PPP (Paradox) | Specialist | Engineer + Specialist | Tester/QA + Specialist | Specialist |
| TSP (Session) | Architect | Engineer | Tester/QA | Engineer |
| Simulation Framework | Architect | Engineer | Tester/QA | DevOps |
| Visualization | Architect | Engineer | Tester/QA | DevOps |
| Testing Framework | Tester/QA | Tester/QA + DevOps | Tester/QA | Tester/QA |
| Documentation | All | All | Tester/QA | DevOps |

## Decision Authority Matrix

| Decision Type | Architect | Engineer | Specialist | DevOps | Tester/QA | Instructor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture changes | Approve | Consult | Consult | Consult | Consult | Final if disputed |
| Technology selection | Propose | Approve | Consult | Consult | Consult | Review |
| Protocol design | Approve | Propose | Consult | - | Consult | - |
| Implementation approach | Review | Approve | Consult | Consult | - | - |
| Paradox rule changes | Review | Consult | Approve | - | Consult | - |
| Testing strategy | Consult | Consult | Consult | - | Approve | - |
| Release readiness | Consult | Consult | Consult | Propose | Approve | Final |
| Documentation final | Review | Review | Review | Approve | Review | - |
| Budget (if any) | Propose | Consult | Consult | Consult | - | Approve |
| Timeline adjustments | Consult | Consult | Consult | Track | Consult | Approve |

## Communication Boundaries

### Internal Communication Matrix

| From \ To | Architect | Engineer | Specialist | DevOps | Tester/QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architect | - | Design decisions Interface specs | Domain questions Rule validation | Infrastructure needs Deployment requirements | Test requirements Validation criteria |
| Engineer | Implementation status Technical challenges | - | Paradox implementation Edge cases | Build requests Integration help | Code ready for test Bug fixes |
| Specialist | Rule impacts Domain updates | Implementation guidance Paradox logic | - | Environment needs Specialist tools | Test scenarios Validation data |
| DevOps | Infrastructure status Integration reports | Build status Deployment updates | Environment access Tool support | - | Test environment CI status |
| Tester/QA | Test results Quality metrics | Bug reports Test coverage | Paradox test results Validation feedback | Test environment needs CI issues | - |

### Escalation Path

Issue Discovery

↓

Assigned Owner Attempts Resolution (4 hours)

↓

Escalate to Team Lead (Architect) (2 hours)

↓

Team Discussion/Decision (1 hour)

↓

Escalate to Instructor (if unresolved)



## Boundaries of Responsibility

### In-Scope for Each Role

#### Architect's Boundaries

In Scope:

- System-level design decisions

- All interface definitions

- Technology stack selection

- Architecture documentation

- Design pattern enforcement

Out of Scope:

- Line-by-line code implementation

- Day-to-day coding tasks

- Bug fixing (except critical)

- Test case writing

#### Engineer's Boundaries

In Scope:

- All core implementation

- Algorithm development

- Performance optimization

- Code documentation

- Technical prototyping

Out of Scope:

- Architecture decisions

- Domain research (beyond implementation)

- Test strategy definition

- CI/CD pipeline maintenance

#### Specialist's Boundaries

In Scope:

- Paradox rule definitions

- Temporal physics research

- Domain knowledge documentation

- Edge case identification

- Validation scenarios

Out of Scope:

- Core implementation coding

- Infrastructure setup

- Test automation

- Presentation delivery (except domain parts)

#### DevOps's Boundaries

In Scope:

- Environment setup and maintenance

- CI/CD pipeline

- Version control management

- Build automation

- Integration coordination

- Documentation hosting

Out of Scope:

- Protocol implementation

- Algorithm design

- Test case creation

- Domain research

#### Tester/QA's Boundaries

In Scope:

- Test strategy and planning

- Test case creation

- Test execution

- Bug tracking and reporting

- Quality metrics

- Release validation

Out of Scope:

- Implementation decisions

- Architecture changes

- Domain rule definition

- Infrastructure setup

## Overlap & Handoff Boundaries

### Critical Handoff Points

| Handoff | From | To | Deliverable | Deadline | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture → Implementation | Architect | Engineer | Interface specs, protocol designs | Week 1 Fri | All interfaces documented, approved |
| Domain Rules → Implementation | Specialist | Engineer | Paradox rule set, edge cases | Week 2 Mon | 5+ rules documented, testable |
| Code → Testing | Engineer | Tester/QA | Working components, unit tests | Week 2 Fri | Unit tests passing, documented |
| Components → Integration | Engineer | DevOps | Individual modules | Week 3 Mon | Each runs independently |
| Integrated System → Validation | DevOps | Tester/QA | Full system | Week 3 Wed | End-to-end flow works |
| Validated System → Delivery | Tester/QA | All | Release candidate | Week 4 Wed | All tests passing |
| Final Package → Submission | DevOps | Instructor | All deliverables | Week 4 Fri | Checklist complete |

### Overlap Zones

| Zone | Primary | Supporting | Resolution Mechanism |
| --- | --- | --- | --- |
| Protocol Design | Architect | Engineer + Specialist | Design review meeting |
| Paradox Implementation | Engineer | Specialist | Pair programming |
| Integration Testing | Tester/QA | DevOps + Engineer | Daily integration standup |
| Documentation | DevOps | All | Weekly review |
| Demo Creation | Engineer | All | Demo rehearsal session |

## RACI Matrix (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)

| Activity | Architect | Engineer | Specialist | DevOps | Tester/QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture Definition | R/A | C | C | I | I |
| Interface Design | R/A | C | C | - | - |
| Protocol Specification | R/A | C | C | - | - |
| Implementation | I | R/A | C | C | I |
| Paradox Rules | C | C | R/A | - | C |
| Code Documentation | I | R/A | I | C | I |
| Environment Setup | I | C | - | R/A | C |
| CI/CD Pipeline | - | C | - | R/A | C |
| Unit Testing | I | R/A | C | - | C |
| Integration Testing | C | C | I | C | R/A |
| System Testing | C | I | C | I | R/A |
| Bug Tracking | I | C | I | I | R/A |
| Documentation | C | C | C | R/A | C |
| Release Management | C | C | I | R/A | C |
| Demo Preparation | C | R/A | C | C | C |
| Final Submission | I | I | I | R/A | C |

Legend:

- R = Responsible (Doer)

- A = Accountable (The "buck stops here")

- C = Consulted (Two-way communication)

- I = Informed (One-way communication)

## Time Allocation Boundaries

| Role | Coding | Design | Testing | Documentation | Meetings | Research |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architect | 10% | 40% | 10% | 20% | 15% | 5% |
| Engineer | 60% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |
| Specialist | 20% | 20% | 20% | 15% | 10% | 15% |
| DevOps | 30% | 10% | 10% | 30% | 15% | 5% |
| Tester/QA | 10% | 20% | 40% | 15% | 10% | 5% |

Weekly Expected Hours:

- Minimum: 6 hours/week

- Target: 8-10 hours/week

- Maximum: 12 hours/week (sustainable)

## Conflict Resolution Boundaries

| Conflict Type | Resolution Path | Escalation Time |
| --- | --- | --- |
| Technical disagreement | Architect decision | 24 hours |
| Implementation approach | Engineer + Architect consensus | 48 hours |
| Domain rule dispute | Specialist final say | 24 hours |
| Testing priority | Tester/QA prioritization | 24 hours |
| Integration issues | DevOps coordination | 12 hours |
| Schedule conflicts | Team vote → Instructor | 48 hours |
| Scope creep | Architect review → Team vote | 24 hours |

## Sign-off Matrix

| Deliverable | Author | Reviewer | Approver |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture Specification | Architect | All | Instructor |
| Implementation Plan | DevOps | All | Architect |
| Protocol Designs | Architect | Engineer + Specialist | Architect |
| Source Code | Engineer | Architect + Tester/QA | Engineer |
| Test Plan | Tester/QA | Engineer | Tester/QA |
| Test Reports | Tester/QA | All | Tester/QA |
| User Documentation | DevOps | All | Architect |
| Demo Video | Engineer | All | DevOps |
| Final Presentation | All | All | Instructor |
| Submission Package | DevOps | All | Instructor |

## Role Boundaries Quick Reference Card

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    TEAM BOUNDARIES CHEAT SHEET               │

├─────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤

│ ROLE        │ PRIMARY ZONE          │ STAY OUT OF           │

├─────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│ ARCHITECT   │ Design, Interfaces     │ Line-by-line coding   │

├─────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│ ENGINEER    │ Implementation         │ Architecture decisions│

├─────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│ SPECIALIST  │ Domain rules           │ Core coding           │

├─────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│ DEVOPS      │ Infrastructure         │ Algorithm design      │

├─────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│ TESTER/QA   │ Testing, Quality       │ Implementation        │

└─────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘



This roles, responsibilities, and boundaries table provides clear guidance for all team members, reduces conflict, and ensures accountability throughout the 4-week project. Each team member should review and acknowledge their assigned responsibilities.

# Copy of Roles and Responsibility

# TS-Com Project: Roles, Responsibilities & Boundaries Matrix

## Team Role Assignment Table

| Role | Assigned To | Primary Responsibilities | Secondary Responsibilities | Decision Authority | Reporting To |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architect | [Name] | •ออกแบบระบบภาพรวม (Edge-First) • กำหนดโปรโตคอล (CAAP, TRP, PPP) • ร่างสัญญาการเชื่อมต่อ (Interface contracts) | • จัดทำเอกสารสถาปัตยกรรม • ตรวจทานการออกแบบ (Code review) • กำหนดโครงสร้างข้อมูล CRDTs | • อนุมัติโครงสร้างโปรโตคอลหลัก • ตัดสินใจขั้นสุดท้ายด้านสถาปัตยกรรมภาพรวม | Instructor |
| Engineer | [Name] | • เขียนโค้ดโปรโตคอลหลักและ Routing (TRP) • พัฒนาอัลกอริทึม P2P และ CAAP • สร้างระบบจำลอง (Simulation) | • ช่วยทดสอบระบบ • ปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้บั๊ก • พัฒนาระบบ Visualization | • โครงสร้างการพัฒนาโค้ด • แนวทางและตรรกะของอัลกอริทึม | Architect |
| Specialist | [Name] | • วิจัยและออกแบบ Zero-Trust Security • กำหนดกฎ Paradox Prevention (PPP) • กำหนดลอจิกของ Eventual Consistency | • จัดทำเอกสารและโมเดลความน่าจะเป็น • ตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิค • กำหนดค่าน้ำหนัก Routing cost (α, β, γ) | • นโยบายความปลอดภัย Zero-Trust • กฎการบล็อกเครือข่ายเมื่อเกิดการขัดแย้งเชิงตรรกะ | Architect |
| DevOps | [Name] | • จัดเตรียม environment (Python/Docker) • บริหารจัดการ GitHub • จัดการ CI/CD (GitHub Actions) | • ควบคุมเวอร์ชันของโปรเจกต์ • จัดทำคู่มือ User Guide • ประสานการรวมระบบ (Integration) | • กลยุทธ์ Branch • โครงสร้าง Repository •เครื่องมือ Automation | Engineer |
| Tester/QA | [Name] | • จัดทำแผนทดสอบ (Test cases) • จำลองสถานการณ์ Network Partition/Paradox • วัดประสิทธิภาพ (Latency, PDR) | • ติดตามบั๊กและแจ้งเตือน •จัดทำรายงานผลการทดสอบ • ตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนรวมระบบ | • กำหนด Quality gates (>80% coverage) • อนุมัติความพร้อมส่งงาน | All |

## Detailed Responsibility Matrix

### By Project Phase

| Phase | Architect | Engineer | Specialist | DevOps | Tester/QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Week 1: Foundation | ออกแบบโครงสร้างที่อยู่ CAAP และกำหนดค่าโมเดลสมการ TRP Cost | ติดตั้ง Framework จำลองลิงก์ และสร้างโปรโตไทป์กราฟของเครือข่าย | นิยามกฎและเงื่อนไขการเกิด Paradox 5 รูปแบบหลัก | สร้าง GitHub repository และกำหนดโครงสร้าง Branch (CI Setup) | จัดทำแม่แบบแผนการทดสอบ (Test plan template) และกำหนด Failure scenarios |
| Week 2: Implementation | ตรวจทานโค้ดและ Interface ให้อยู่ในกรอบสถาปัตยกรรม (Code review) | เขียนโค้ดการหาเส้นทาง TRP (Modified Dijkstra) และระบบแปลงที่อยู่ | ตรวจสอบน้ำหนักของ Routing metrics และพัฒนา Paradox Rule Engine | จัดการสภาพแวดล้อมสำหรับการนำโค้ดมารวมกัน (Integration prep) | เขียนและรัน Unit tests สำหรับโปรโตคอลหลักทั้งหมด (เป้าหมาย >80%) |
| Week 3: Integration | อนุมัติสถาปัตยกรรมหลังการรวม Layer ต่างๆ เข้าด้วยกัน | บูรณาการระบบ TRP เข้ากับ PPP และตรวจสอบการไหลของแพ็กเกต | ทดสอบประเมินเคส Paradox Edge Cases ทั้ง 10 รูปแบบ | ดูแลการรวมโค้ดและทดสอบ Performance ของระบบโดยรวม (< 1s) | รัน Integration tests แบบ End-to-End เพื่อจำลองการส่งข้อมูลข้ามโหนด |
| Week 4: Delivery | ตรวจทานสถาปัตยกรรมครั้งสุดท้ายและอัปเดตเอกสาร Specification | พัฒนาระบบการแสดงผล (Visualization) และปรับจูนโค้ด | ตรวจสอบรายงานความสมบูรณ์ด้านการป้องกันและคัดกรองพาราด็อกซ์ | จัดเตรียมแพ็กเกจ Source Code รุ่น v1.0.0 สำหรับส่งมอบงาน | ทดสอบ Regression ทั้งระบบ และรวบรวม Test Report ขั้นสุดท้าย |

## Responsibility Area Matrix

### By Component

| Component | Design Owner | Implementation Owner | Testing Owner | Documentation Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAAP (Addressing) | Architect | Engineer | Tester/QA | Engineer |
| TRP (Routing) | Architect | Engineer | Tester/QA | Engineer |
| PPP (Paradox) | Specialist | Engineer | Tester/QA | Specialist |
| Simulation Framework | Architect | Engineer | Tester/QA | DevOps |
| Documentation | All | All | Tester/QA | DevOps |

## Decision Authority Matrix

## Communication Boundaries

### Internal Communication Matrix

| From \ To | Architect | Engineer | Specialist | DevOps | Tester/QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architect | - | Design decisions Interface specs | Domain questions Rule validation | Infrastructure needs Deployment requirements | Test requirements Validation criteria |
| Engineer | Implementation status Technical challenges | - | Paradox implementation Edge cases | Build requests Integration help | Code ready for test Bug fixes |
| Specialist | Rule impacts Domain updates | Implementation guidance Paradox logic | - | Environment needs Specialist tools | Test scenarios Validation data |
| DevOps | Infrastructure status Integration reports | Build status Deployment updates | Environment access Tool support | - | Test environment CI status |
| Tester/QA | Test results Quality metrics | Bug reports Test coverage | Paradox test results Validation feedback | Test environment needs CI issues | - |

### Escalation Path

Issue Discovery

↓

Assigned Owner Attempts Resolution (4 hours)

↓

Escalate to Team Lead (Architect) (2 hours)

↓

Team Discussion/Decision (1 hour)

↓

Escalate to Instructor (if unresolved)



## Boundaries of Responsibility

### In-Scope for Each Role

#### Architect's Boundaries

In Scope:

- การตัดสินใจด้านการออกแบบระดับระบบ

- นิยาม Interface ทั้งหมด

- เลือก Technology stack

- ทำเอกสารสถาปัตยกรรม

- ควบคุม Design pattern

Out of Scope:

- เขียนโค้ดแบบบรรทัดต่อบรรทัด

- งานเขียนโค้ดประจำวัน

- แก้บั๊ก (ยกเว้นระดับวิกฤต)

- เขียน Test case

#### Engineer's Boundaries

In Scope:

- เขียนโค้ดระบบแกนหลักทั้งหมด

- พัฒนาอัลกอริทึม

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Optimization)

- เขียนเอกสารประกอบโค้ด

- สร้างโปรโตไทป์ทางเทคนิค

Out of Scope:

- ตัดสินใจเรื่องสถาปัตยกรรมหลัก

- วิจัยเชิงลึกเรื่องกฎเวลา (เกินขอบเขตโค้ด)

- กำหนดกลยุทธ์การทดสอบ

- ดูแล CI/CD pipeline

#### Specialist's Boundaries

In Scope:

- Paradox rule definitions

- Temporal physics research

- Domain knowledge documentation

- Edge case identification

- Validation scenarios

Out of Scope:

- Core implementation coding

- Infrastructure setup

- Test automation

- Presentation delivery (except domain parts)

#### DevOps's Boundaries

In Scope:

- Environment setup and maintenance

- CI/CD pipeline

- Version control management

- Build automation

- Integration coordination

- Documentation hosting

Out of Scope:

- Protocol implementation

- Algorithm design

- Test case creation

- Domain research

#### Tester/QA's Boundaries

In Scope:

- Test strategy and planning

- Test case creation

- Test execution

- Bug tracking and reporting

- Quality metrics

- Release validation

Out of Scope:

- Implementation decisions

- Architecture changes

- Domain rule definition

- Infrastructure setup

## Overlap & Handoff Boundaries

### Critical Handoff Points

| Handoff | From | To | Deliverable | Deadline | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture → Implementation | Architect | Engineer | Interface specs, protocol designs | Week 1 Fri | All interfaces documented, approved |
| Domain Rules → Implementation | Specialist | Engineer | Paradox rule set, edge cases | Week 2 Mon | 5+ rules documented, testable |
| Code → Testing | Engineer | Tester/QA | Working components, unit tests | Week 2 Fri | Unit tests passing, documented |
| Components → Integration | Engineer | DevOps | Individual modules | Week 3 Mon | Each runs independently |
| Integrated System → Validation | DevOps | Tester/QA | Full system | Week 3 Wed | End-to-end flow works |
| Validated System → Delivery | Tester/QA | All | Release candidate | Week 4 Wed | All tests passing |
| Final Package → Submission | DevOps | Instructor | All deliverables | Week 4 Fri | Checklist complete |

### Overlap Zones

| Zone | Primary | Supporting | Resolution Mechanism |
| --- | --- | --- | --- |
| Protocol Design | Architect | Engineer + Specialist | Design review meeting |
| Paradox Implementation | Engineer | Specialist | Pair programming |
| Integration Testing | Tester/QA | DevOps + Engineer | Daily integration standup |
| Documentation | DevOps | All | Weekly review |
| Demo Creation | Engineer | All | Demo rehearsal session |

## RACI Matrix (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)

| Activity | Architect | Engineer | Specialist | DevOps | Tester/QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture Definition | R/A | C | C | I | I |
| Interface Design | R/A | C | C | - | - |
| Protocol Specification | R/A | C | C | - | - |
| Implementation | I | R/A | C | C | I |
| Paradox Rules | C | C | R/A | - | C |
| Code Documentation | I | R/A | I | C | I |
| Environment Setup | I | C | - | R/A | C |
| CI/CD Pipeline | - | C | - | R/A | C |
| Unit Testing | I | R/A | C | - | C |
| Integration Testing | C | C | I | C | R/A |
| System Testing | C | I | C | I | R/A |
| Bug Tracking | I | C | I | I | R/A |
| Documentation | C | C | C | R/A | C |
| Release Management | C | C | I | R/A | C |
| Demo Preparation | C | R/A | C | C | C |
| Final Submission | I | I | I | R/A | C |

Legend:

- R = Responsible (Doer)

- A = Accountable (The "buck stops here")

- C = Consulted (Two-way communication)

- I = Informed (One-way communication)

## Time Allocation Boundaries

| Role | Coding | Design | Testing | Documentation | Meetings | Research |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architect | 10% | 40% | 10% | 20% | 15% | 5% |
| Engineer | 60% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |
| Specialist | 20% | 20% | 20% | 15% | 10% | 15% |
| DevOps | 30% | 10% | 10% | 30% | 15% | 5% |
| Tester/QA | 10% | 20% | 40% | 15% | 10% | 5% |

Weekly Expected Hours:

- Minimum: 6 hours/week

- Target: 8-10 hours/week

- Maximum: 12 hours/week (sustainable)

## Conflict Resolution Boundaries

| Conflict Type | Resolution Path | Escalation Time |
| --- | --- | --- |
| Technical disagreement | Architect decision | 24 hours |
| Implementation approach | Engineer + Architect consensus | 48 hours |
| Domain rule dispute | Specialist final say | 24 hours |
| Testing priority | Tester/QA prioritization | 24 hours |
| Integration issues | DevOps coordination | 12 hours |
| Schedule conflicts | Team vote → Instructor | 48 hours |
| Scope creep | Architect review → Team vote | 24 hours |

## Sign-off Matrix

| Deliverable | Author | Reviewer | Approver |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture Specification | Architect | All | Instructor |
| Implementation Plan | DevOps | All | Architect |
| Protocol Designs | Architect | Engineer + Specialist | Architect |
| Source Code | Engineer | Architect + Tester/QA | Engineer |
| Test Plan | Tester/QA | Engineer | Tester/QA |
| Test Reports | Tester/QA | All | Tester/QA |
| User Documentation | DevOps | All | Architect |
| Demo Video | Engineer | All | DevOps |
| Final Presentation | All | All | Instructor |
| Submission Package | DevOps | All | Instructor |

## Role Boundaries Quick Reference Card

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    TEAM BOUNDARIES CHEAT SHEET               │

├─────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤

│ ROLE        │ PRIMARY ZONE          │ STAY OUT OF           │

├─────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│ ARCHITECT   │ Design, Interfaces     │ Line-by-line coding   │

├─────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│ ENGINEER    │ Implementation         │ Architecture decisions│

├─────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│ SPECIALIST  │ Domain rules           │ Core coding           │

├─────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│ DEVOPS      │ Infrastructure         │ Algorithm design      │

├─────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│ TESTER/QA   │ Testing, Quality       │ Implementation        │

└─────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘



This roles, responsibilities, and boundaries table provides clear guidance for all team members, reduces conflict, and ensures accountability throughout the 4-week project. Each team member should review and acknowledge their assigned responsibilities.

# File 1: architecture_spec

### File 1: architecture_spec.md

# Smart Warehouse Edge AI Project — Architecture Specification

## 1. Project Overview

Course:

Duration: 4 Weeks

Team Size: 5 Members

### Objective

Design and prototype a resilient Edge AI monitoring system for an agricultural supply warehouse using:

- 3-Layer Edge-Cloud architecture

- Lightweight AI Model (TinyML / MobileNet) for object/anomaly detection

- Local Database for offline resilience

- Automated alert and control mechanism

The system must tolerate internet outages, process visual data locally with low latency, and sync crucial data to the cloud when connectivity is restored.

## 2. Design Principles

- Decentralized processing (Process at the Edge)

- Bandwidth optimization (Send only metadata/alerts to Cloud)

- Offline functionality (Zero downtime during internet loss)

- Real-time decision making

## 3. High-Level Architecture

### Layer A — Perception Layer (End Devices)

Purpose: Collect raw data

- IP Cameras (for defect/stock monitoring)

- DHT Sensors (Temperature/Humidity)

### Layer B — Edge Node Layer (Local Server)

Purpose: Real-time processing & Local decision

Technologies: Raspberry Pi 4 / NVIDIA Jetson Nano

- Edge AI Module: Run pre-trained lightweight CNN to detect damaged goods or count stock.

- Local Rules Engine: Trigger exhaust fans if temp > threshold.

- Local DB: SQLite / Redis for buffering logs.

### Layer C — Cloud Layer (Central Hub)

Purpose: Aggregation & Big Data Dashboard

- AWS IoT Core / Firebase

- Display aggregated dashboard

- Store daily summary logs (not raw video)

## 4. Resilience Model

- Uplink Outage: Edge Node caches metadata locally. Automated controls (e.g., turning on fans) continue working 100% offline.

- Sync Mechanism: Asynchronous MQTT queue syncs data when the internet reconnects.

## 5. Performance Metrics

- AI Inference Time (Target: < 200ms per frame)

- Local Action Latency (Target: < 1s)

- Bandwidth saved compared to direct cloud streaming

### File 2: Project_Pitch.md

# Edge-AI Smart Warehouse Monitoring

## Project Pitch

# Problem Statement

คลังสินค้าเกษตรในพื้นที่ห่างไกลมักพบปัญหา:

- อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้ระบบ Cloud-based ล้วนหยุดทำงาน

- การส่งภาพวิดีโอวงจรปิดขึ้น Cloud ตลอดเวลาเปลือง Bandwidth มหาศาล

- ความล่าช้า (Latency) ในการส่งคำสั่งกลับมาควบคุมอุณหภูมิหรือแจ้งเตือนสินค้าเสียหาย

# Proposed Solution

Edge-AI Smart Warehouse System

คุณสมบัติหลัก:

- ประมวลผลภาพและ AI ที่ Edge Node ทันที (ไม่ต้องส่งภาพขึ้น Cloud)

- ควบคุมสภาพแวดล้อม (Local Control) ได้แม้อินเทอร์เน็ตตัดขาด

- สรุปและส่งเฉพาะ Metadata (เช่น "พบปุ๋ยถุงแตก 1 ถุง เวลา 14:00") ขึ้น Cloud

# Innovation

- การใช้ Lightweight AI Model ประมวลผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก

- Bandwidth reduction > 90% เมื่อเทียบกับการสตรีมปกติ

- Offline-First Architecture

# Demo Highlights

- จำลองอินเทอร์เน็ตดับ (Uplink Cut) ระบบพัดลมและการตรวจจับยังทำงานปกติ

- AI ตรวจจับความผิดปกติของแพ็กเกจสินค้าผ่านกล้องแบบ Real-time

- Data Sync ทันทีเมื่ออินเทอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้

### File 3: Role_Assignment.md

# Edge-AI Smart Warehouse

## Role Assignment & Responsibility Document

| Role | Responsibilities |
| --- | --- |
| Edge Architect | System design, Node-to-Cloud sync logic, Architecture validation |
| AI Engineer | Train/Optimize lightweight model (MobileNet/YOLOv8n), Inference pipeline |
| IoT Specialist | Sensor integration, Hardware interfacing (Camera, Relays for fans) |
| DevOps & Data | Setup Local DB (SQLite), Cloud DB (Firebase), MQTT broker |
| Tester/QA | Test plan, Internet disruption simulation, Latency measurement |

### File 4: Sprint_Plan.md

# Sprint Plan (4 Weeks)

## Week 1 — Architecture & Model Selection Sprint

Objectives:

- ออกแบบ Data Flow Diagram

- เลือกและทดสอบ AI Model แบบจำลองบน PC
Deliverables: Topology diagram, AI Model file (.tflite / .onnx)
Definition of Done: AI สามารถ detect วัตถุเป้าหมายได้บนคอมพิวเตอร์ทดสอบ

## Week 2 — Edge Deployment Sprint

Objectives:

- นำ AI Model ไปรันบน Edge Node (Raspberry Pi/Jetson)

- เชื่อมต่อกล้องและเซนเซอร์
Deliverables: Edge Node ที่ประมวลผลกล้องได้แบบ Real-time
Milestone: Inference Time ต่ำกว่า 300ms/frame บน Edge

## Week 3 — Offline Resilience & Sync Sprint

Objectives:

- พัฒนาระบบ Local Database สำหรับเก็บ Log ตอนเน็ตหลุด

- Implement MQTT Publisher/Subscriber
Deliverables: ระบบทำงานได้ 100% ในโหมด Offline และ Sync ข้อมูลเมื่อต่อเน็ต

## Week 4 — Validation & Delivery Sprint

Objectives:

- ทดสอบระบบรวม (End-to-End)

- รวบรวม Performance Metrics
Deliverables: Final Prototype, Test Report (Bandwidth saved, Latency)

### File 5: Architectural_Review_and_Implementation.md

# Architectural Review & Implementation Report

## 1.1 Architecture Overview

Edge-AI Network ถูกออกแบบเพื่อลดการพึ่งพา Cloud โดยย้าย Core logic มาที่ขอบข่าย (Edge)

Protocol Stack:

- Edge to Cloud → MQTT (TCP/IP)

- Sensors to Edge → I2C / Serial / RTSP (Camera)

## 1.2 Design Validation

| Component | Status | Notes |
| --- | --- | --- |
| Edge AI Inference | ✅ Approved | ทำได้ 15 FPS บน Raspberry Pi |
| Offline Cache DB | ✅ Approved | SQLite เก็บข้อมูลได้ > 10,000 logs ช่วงออฟไลน์ |
| Cloud Sync | ⚠ Conditional | ต้องเพิ่ม QOS level 1 ใน MQTT เพื่อกันข้อมูลหาย |

## 1.3 Performance Metrics (Achieved)

| Metric | Target | Achieved |
| --- | --- | --- |
| Cloud Bandwidth Usage | < 10 MB/day | 2.5 MB/day (ส่งเฉพาะ Text Logs) |
| AI Inference Latency | < 300 ms | 180 ms |
| Autonomous Response | < 1s | 0.2s (เปิดพัดลมทันทีที่เซนเซอร์จับค่าได้) |

### ส่วนที่ 2: การทบทวนสถาปัตยกรรม

2.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรม

โครงสร้างโปรโตคอล:

- Application Layer → Smart Warehouse Dashboard / Local Rule Engine / Edge AI Analytics

- Presentation Layer → JSON Data Serialization / Video Frame Decoding (H.264)

- Session Layer → MQTT Session Management / Offline Sync Manager

- Transport Layer → TCP (Telemetry & Alerts) / UDP (RTSP Video Stream)

- Network Layer → IP Routing / Local Gateway Overlay

- Data Link Layer → Ethernet / Wi-Fi (VLAN Isolation สำหรับกล้องและเซนเซอร์)

- Physical Layer → ลิงก์ไร้สาย IoT (Wi-Fi/BLE) และ I2C/Serial (จำลองและใช้งานจริง)

2.2 การทบทวนรายชั้น

2.2.1 Physical & Data Link Layer (การเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT และกล้อง)

สถานะ: ✅ อนุมัติแบบมีข้อสังเกต

ทำงาน/จำลอง:

- การส่งสตรีมวิดีโอ (RTSP) จาก IP Camera

- การส่งค่าอุณหภูมิ/ความชื้นจากเซนเซอร์ (DHT)

- เหตุการณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักถูกตัดขาด (Uplink Outage)
ความเสี่ยง:

- การรบกวนของสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่คลังสินค้าที่มีชั้นเหล็ก

- แบนด์วิดท์ภายใน (Local Bandwidth) อาจเต็มหากใช้กล้องความละเอียดสูงจำนวนมาก

2.2.2 Network & Transport Layer (Edge Gateway & Routing)

สถานะ: ✅ อนุมัติ

ทำงาน:

- บริหารจัดการ Local IP และแยก VLAN ระหว่างอุปกรณ์ IoT กับเครือข่ายใช้งานทั่วไป

- จัดการพอร์ต TCP/UDP สำหรับ MQTT Broker ประจำถิ่น (Local Broker)

2.2.3 Edge Processing Layer — Edge AI Inference Engine (เทียบเท่า TRP)

สถานะ: ⚠️ อนุมัติแบบมีเงื่อนไข

โหมดปกติ:

- ประมวลผลภาพวัตถุ/ความผิดปกติแบบ Real-time ด้วย Lightweight AI (MobileNet / YOLOv8n)
โหมดขัดข้อง (Offline Mode):

- ยังคงประมวลผล AI ได้ต่อเนื่อง และบันทึก Log ข้อมูลความผิดปกติลงฐานข้อมูลท้องถิ่น (SQLite/Redis)
โมเดลประสิทธิภาพ AI:

- ความแม่นยำ (mAP) > 80%, ใช้ทรัพยากร CPU/RAM < 60%
ต้องปรับปรุง:

- กำหนดรอบความถี่ในการจับภาพ (Frame skipping) เพื่อลดภาระเครื่อง

- เพิ่มระบบ AI Model Quantization (แปลงโมเดลให้เล็กลงเพื่อรันได้เร็วขึ้น)

- เพิ่มกลไกการลบข้อมูลภาพขยะในเครื่องอัตโนมัติ (Local Garbage Collection)

2.2.4 Data Management Layer — Local Cache & Sync (เทียบเท่า PPP)

สถานะ: ✅ อนุมัติ

โหมดการจัดการ:

- ประเมินและคัดกรองข้อมูลก่อนส่งขึ้น Cloud (Bandwidth Optimization)

- ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Connectivity Context)

- ทำงานแบบ Store-and-Forward: บันทึก Log ลง Local DB ก่อน และ Sync เมื่อเน็ตมา

2.2.5 Application & Control Layer

สถานะ: ✅ อนุมัติ

ทำงาน:

- ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (เช่น สั่งเปิดพัดลมระบายอากาศผ่าน Relay ทันทีเมื่อ AI/เซนเซอร์ ตรวจพบความร้อนสูง)

- แสดงผล Dashboard ผ่าน Local IP

- แปลงโครงสร้างข้อมูล (Data Serialization) สำหรับส่งสรุปรายวันขึ้น Cloud

2.3 QoS & Traffic Engineering (กฎการจัดการข้อมูลและการแจ้งเตือน)

ใช้กลไกการคัดกรองข้อมูลผ่าน Rule Engine ตามระดับความสำคัญ:

| ประเภทข้อมูล | การกระทำ (Action) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Emergency Alerts (พบเพลิงไหม้/สินค้าตกหล่น) | สั่งการทันที + แจ้งเตือน | เปิดสัญญาณเตือนภัยที่โกดัง และส่ง Push Notification (MQTT QoS 2) ทันทีที่เน็ตเชื่อมต่อ |
| Sensor Telemetry (อุณหภูมิ/ความชื้นปกติ) | บันทึกและรอ Sync | เก็บลง Local DB และส่งข้อมูลสรุป (Batch) ขึ้น Cloud ตามรอบเวลา (MQTT QoS 1) |
| Routine AI Logs (สรุปจำนวนสินค้า) | อนุญาต (Allow) | ส่งข้อมูลเฉพาะ Text/JSON ขึ้น Cloud (MQTT QoS 0) |
| Raw Video Stream (ไฟล์วิดีโอดิบ) | บล็อก (Block) | ทิ้งแพ็กเกต/ห้ามส่งขึ้น Cloud เด็ดขาด เพื่อประหยัด Bandwidth ประมวลผลแค่ที่ Edge Node เท่านั้น |

2.4 สถาปัตยกรรมความปลอดภัยและโหมดเครือข่าย

แบ่งโซนเครือข่ายของคลังสินค้า (Security Zones):

- Trusted Local Zone: เครือข่ายปิดภายในโกดัง (Edge Node, เซนเซอร์, กล้อง, อุปกรณ์ควบคุม) ปลอดภัยจากการโจมตีภายนอก

- Cloud Sync DMZ: บริเวณเชื่อมต่อระหว่าง Edge Gateway กับ Cloud ใช้สำหรับส่ง MQTT Payload

- Untrusted Internet: อินเทอร์เน็ตสาธารณะ
กลไกการเชื่อมต่อ:

- ใช้ Certificate (TLS/SSL) ในการเชื่อมต่อระหว่าง Edge กับ Cloud IoT Core

2.5 ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน

| ข้อกำหนด | เป้าหมาย | สถานะปัจจุบัน |
| --- | --- | --- |
| Scalability | รองรับ ≥ 10 กล้อง/เซนเซอร์ | ⚠️ ปัจจุบันทดสอบ 3 กล้อง (Needs work) |
| Offline Resilience | ทำงานได้ 100% ตอนเน็ตหลุด | 🔄 จำลองแล้ว รอผลทดสอบ (Needs test) |
| AI Inference Latency | < 300 มิลลิวินาที/เฟรม | ✅ สำเร็จ (< 200ms) |
| Test Coverage | > 80% | 🔄 กำลังดำเนินการ (In progress) |

### ส่วนที่ 2: แผน 4 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 — สถาปัตยกรรมและโมเดล AI

- เป้าหมาย:

  - สรุปสถาปัตยกรรมระบบ Edge-to-Cloud

  - กำหนด Data Schema (รูปแบบ JSON สำหรับเซนเซอร์และ AI Log)

  - คัดเลือกและเทรน Lightweight AI Model (MobileNet / YOLOv8n)

- ส่งมอบ:

  - แผนผัง Network Topology & Layer Interfaces

  - ไฟล์ AI Model ที่ผ่านการทดสอบบน PC (.tflite หรือ .onnx)

  - ร่าง Flowchart การทำงานของ Rule Engine

สัปดาห์ที่ 2 — พัฒนา Core Edge & AI Inference

- งาน:

  - นำโมเดล AI ไปรันบน Edge Node (Raspberry Pi หรือมินิพีซี)

  - เชื่อมต่อสตรีมกล้อง IP Camera เข้ากับระบบ AI เพื่อตรวจจับแบบ Real-time

  - เขียนสคริปต์เชื่อมต่อเซนเซอร์ (อุณหภูมิ/ความชื้น)

  - สร้าง Local Database (SQLite) เพื่อบันทึก Log

- Milestone สำคัญ:

  - Edge Node สามารถประมวลผลกล้องและเซนเซอร์ได้แบบออฟไลน์ 100% โดย Inference Time ต่ำกว่า 300ms

สัปดาห์ที่ 3 — รวมระบบและจัดการ Offline (Integration)

- งาน:

  - ติดตั้ง MQTT Broker และเชื่อมต่อระบบเข้ากับ Cloud Dashboard (เช่น Firebase / AWS IoT)

  - พัฒนาระบบ Store-and-Forward (หากเน็ตหลุด ข้อมูลค้างที่ Local DB, พอเน็ตมา ให้ทยอย Sync โค้ด)

  - บูรณาการ Rule Engine สั่งการ Relay ควบคุมพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติ

- เกณฑ์สำเร็จ:

  - สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้เองจาก Edge และ Sync ข้อมูล (Telemetry & Alerts) ขึ้น Cloud ได้สมบูรณ์เมื่อมีอินเทอร์เน็ต

สัปดาห์ที่ 4 — ทดสอบเต็มรูปแบบและสาธิต

- งาน:

  - จำลอง Failure เต็มระบบ (ถอดสายเน็ต เพื่อจำลอง Network Outage)

  - วัดประสิทธิภาพ Bandwidth ที่ประหยัดได้ (เปรียบเทียบระหว่างสตรีมวิดีโอขึ้น Cloud vs ส่งแค่ AI Metadata)

  - ปรับปรุง Local Dashboard ให้แสดงผลสวยงาม

  - เตรียมเอกสาร, Slide Deck, และเซ็ตอัปอุปกรณ์สาธิต

- ต้องสาธิตให้เห็น:

  - การทำงานของ AI Object Detection จากกล้องแบบสดๆ

  - การดึงปลั๊กเน็ตออก แต่พัดลม/ไฟเตือน ยังทำงานได้อัตโนมัติ (Local Autonomous Control)

  - การจัดการคิวข้อมูล (Data Syncing) ทันทีที่เสียบสายเน็ตกลับเข้าไป

  - ข้อมูลเปรียบเทียบการประหยัด Bandwidth ของระบบ Edge AI